**ما تم انجازه في نظام الصحة النفسية**

تم عقد عدة اجتماعات مع الادارة العامة للصحة النفسية لمعرفة سير آلية العمل من عند حضور المريض الى العيادة الى الانتهاء من الزيارة بالكامل

**سير عمل النظام:**

1. عند قدوم المريض اول مرة للعيادة، يقوم موظف الاستقبال بفتح ملف طبي جديد للمريض
2. عند قدوم المريض الى العيادة يقوم موظف الاستقبال بتسجيل زيارة للمريض وتحديد الدكتور المعالج له ( او مدير الحالة).
3. تظهر قائمة عند الطبيب باسماء المرضى الذين تم تحضيرهم للطبيب، ويقوم الطبيب بالدخول الى ملفهم الطبي المحوسب لمشاهدة جميع بياناتهم وتشخصياتهم السابقة.
4. يقوم الطبيب بادخال التشخيص للزيارة الحالية وادخال جميع الفحوصات المطلوبة وايضا ادخال المختبر والاشعة والادوية المطلوبة للمريض عند لزوم الامر.
5. تظهر قائمة عند الصيدلي باسماء المرضى الذين تم تسجيل لهم الادوية وذلك ليتم صرفهم للمرضى
6. عند الانتهاء من التشخيص يقوم الدكتور بطباعة التقرير للمريض بجميع البيانات والمعلومات التي تم ادخالها للمريض
7. انشاء قاعدة البيانات الخاصة بالنظام
8. تصميم شاشات النظام.
9. برمجة النظام بكامل شاشاته واستعلاماته والتقارير الخاصة به.
10. عرض النظام على مسؤؤلي الادارة العامة للصحة النفسية، وتسجيل الملاحظات المطلوبة بعد العرض للنظام.
11. استكمال الملاحظات التي تم طلبها في الاجتماع
12. تركيب أجهزة الحاسوب واعداد الشبكة اللازمة لتشغيل النظام (عيادة مركز غرب غزة).
13. فحص النظام بكافة اجزاؤه.
14. تدريب طاقم عمل عيادة مركز غرب غزة للصحة النفسية على النظام.
15. تشغيل النظام.